PEFFORZA 4

Piano di miglioramento tecnico e modifiche proposte

Review del progetto, interventi già applicati e roadmap verso un motore Connect Four più robusto e un vero PerfectSolver

Versione: settembre 2026

Scopo: trasformare Pefforza da buona demo multi-modulo a progetto portfolio affidabile, misurabile e tecnicamente difendibile.

# 1. Sintesi esecutiva

Pefforza 4 parte da una base valida. La separazione tra regole, agenti, ambiente RL, visione e voce è già superiore a quella di molti progetti dimostrativi. I test esistenti coprono casi tattici reali e la CI è impostata in modo sensato. La review ha però identificato alcuni problemi di correttezza e distribuzione che vanno risolti prima di aggiungere nuove feature, oltre a opportunità concrete per far crescere il progetto in tre direzioni: motore di ricerca esatto, modalità fisica più robusta e training RL più serio.

Conclusione principale: non serve una riscrittura totale. Conviene correggere i bug ad alto impatto, mantenere il motore matrix come baseline, sviluppare il nuovo percorso bitboard in parallelo e sostituire i componenti pubblici solo quando i benchmark e i regression test dimostrano che il nuovo codice è migliore.

| Area | Stato sintetico | Direzione consigliata |
| --- | --- | --- |
| Architettura | Buona base | Evoluzione incrementale, non rewrite |
| Minimax matrix | Corretto dopo patch A, ma lento | Mantenere come baseline di confronto |
| Bitboard search | Prototipo funzionante | Portare a motore hard/expert |
| PerfectSolver | Avviato e validato late-game | Ottimizzare e aggiungere opening strategy |
| Packaging | Problemi P0 ancora da correggere | Sistemare entrypoint e package-data |
| Vision fisica | Demo valida ma fragile | Tracking temporale + validazione board + ArUco |
| PPO | Funziona ma training limitato | MaskablePPO + perspective/turn randomization + curriculum |
| GUI/TTS | Funzionali con bug/lifecycle da rifinire | Worker AI, shutdown corretto, state machine |
| CI/docs | Buona base | Aggiungere wheel smoke test e ripulire riferimenti locali |

# 2. Ambito e legenda degli interventi

Questo documento distingue quattro stati per evitare di mescolare le modifiche già presenti nello ZIP di review con le proposte ancora da implementare.

| Stato | Significato |
| --- | --- |
| IMPLEMENTATO | Modifica già applicata nella versione A/B prodotta durante la review. |
| IN CORSO | Componente già creato e testato, ma non ancora collegato al percorso pubblico principale. |
| PROPOSTO | Modifica raccomandata, ancora da implementare. |
| DA VERIFICARE | Aspetto che richiede benchmark, validazione esterna o decisione architetturale prima del merge. |

# 3. Registro prioritario delle modifiche

| Priorità | Modifica | Stato | Impatto | Sforzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Correggere gestione dei bound alpha-beta alla root | IMPLEMENTATO | Molto alto | Basso |
| P0 | Mate scoring indipendente da self.depth | IMPLEMENTATO | Alto | Basso |
| P0 | Deadline reale per iterative deepening | IMPLEMENTATO | Alto | Medio |
| P0 | Correggere console entrypoint pefforza-cli / pefforza-gui | PROPOSTO | Molto alto | Basso |
| P0 | Includere il modello PPO nel wheel | PROPOSTO | Molto alto | Basso |
| P0 | Correggere coordinate display/fisiche nella modalità webcam | PROPOSTO | Alto | Basso |
| P1 | BitPosition + bitboard alpha-beta | IN CORSO | Molto alto | Medio |
| P1 | PerfectSolver exact con TT e pruning | IN CORSO | Molto alto | Alto |
| P1 | Worker thread/process per AI nella GUI | PROPOSTO | Medio | Medio |
| P1 | Board legality + temporal tracking nella vision | PROPOSTO | Alto | Medio |
| P1 | MaskablePPO e action masking | PROPOSTO | Alto | Medio |
| P1 | Training con giocatore iniziale randomizzato e curriculum | PROPOSTO | Alto | Medio |
| P1 | Evaluation RL strict con illegal_action_rate | PROPOSTO | Alto | Basso |
| P1 | Wheel smoke test in CI | PROPOSTO | Alto | Basso |
| P2 | ArUco per calibrazione automatica | PROPOSTO | Medio-alto | Medio |
| P2 | Separare dipendenze core / rl / vision / gui / voice | PROPOSTO | Medio | Basso |
| P2 | Ripulire docs da link file:///C:/... | PROPOSTO | Medio | Basso |
| P2 | Rimuovere output.png e artefatti non voluti | PROPOSTO | Basso | Basso |

# 4. Modifiche già implementate: patch A di correttezza

La prima tranche ha corretto il motore matrix senza cambiarne la rappresentazione. L’obiettivo era isolare i bug di ricerca prima di introdurre ottimizzazioni, in modo da mantenere una baseline affidabile contro cui misurare il nuovo motore bitboard.

## 4.1 Root alpha-beta: bound non più interpretati come pareggi esatti

Il vecchio `_root()` aggiungeva una mossa a `best_cols` quando il valore restituito dal child era uguale a `best_score`. Dopo l’aumento di alpha, però, una ricerca con finestra stretta può restituire un bound fail-low e non uno score esatto. Il tie-break casuale poteva quindi scegliere una mossa che il motore stesso avrebbe valutato peggio con una full window.

Nuovo principio:
- la best move viene sostituita solo se score > alpha;
- score == alpha non viene trattato come pareggio esatto;
- il root è deterministico per il motore forte.

Effetto: sulla board vuota la ricerca corretta mantiene la colonna centrale come principal variation invece di randomizzare tra mosse che avevano semplicemente fallito sulla soglia alpha.

## 4.2 Mate scoring root-relative

Il vecchio scoring usava `self.depth - depth`, ma l’iterative deepening invocava ricerche a profondità diverse dal valore configurato nel costruttore. Questo poteva produrre score terminali superiori a `_WIN_SCORE`. La patch usa `ply` relativo alla root corrente e separa chiaramente score di mate e limiti alpha-beta.

MATE_SCORE = 100_000
INF        = 1_000_000

win  ->  MATE_SCORE - ply
loss -> -MATE_SCORE + ply

## 4.3 Time budget reale

Il precedente iterative deepening controllava il tempo soltanto tra una profondità e la successiva. Una singola iterazione poteva quindi sforare il budget. Ora ogni ricerca riceve un deadline assoluto; se scade durante `_negamax`, l’iterazione incompleta viene scartata e resta valida l’ultima profondità terminata.

`SearchResult.elapsed` misura l’intero iterative deepening, non solo l’ultima iterazione.

`nodes` accumula il lavoro delle iterazioni completate.

L’undo della mossa è protetto con `finally`, anche in caso di timeout.

Per budget troppo piccoli è disponibile un fallback legale center-first senza overrunning intenzionale.

## 4.4 Claim e comportamento dell’“impossible”

È stato rimosso il linguaggio che descriveva il motore matrix come “effectively perfect”. Dopo la patch è un motore euristico corretto rispetto alla propria ricerca, ma non è ancora un solver matematicamente perfetto. La difficoltà pubblica potrà tornare a chiamarsi “impossible” in senso rigoroso quando sarà collegata al solver exact o a una soluzione con garanzia di gioco ottimale.

# 5. Modifiche già avviate: percorso B bitboard + solver

Il nuovo codice vive in `pefforza/agent/search/` e viene sviluppato affiancato al motore esistente. Questo permette benchmark A/B e differential testing senza destabilizzare il gioco pubblico.

pefforza/agent/search/
├── __init__.py
├── bitboard.py
├── heuristic.py
├── alphabeta.py
└── perfect.py

## 5.1 BitPosition

La posizione usa sette bit per colonna: sei celle giocabili e un bit sentinel. La board 7x6 entra quindi comodamente in un intero a 49 bit. Le operazioni di drop, legalità e allineamento diventano operazioni aritmetiche/bitwise, evitando le scansioni ripetute di array NumPy.

Conversione NumPy -> bitboard e round-trip di test.

Legal moves e gravity tramite bit mask.

Winning position e allineamenti tramite shift/AND.

Chiave compatta per transposition table.

## 5.2 BitboardSearchAgent

Il motore bitboard mantiene intenzionalmente la stessa euristica del matrix engine, così la differenza di performance non viene confusa con un cambiamento di strategia. Il search include alpha-beta, TT con flag EXACT/LOWER/UPPER, best-move ordering e contatori di nodi/TT hit.

## 5.3 Benchmark A/B

| Depth | Matrix corretto | Bitboard + TT | Speedup indicativo |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ~0,104 s | ~0,006 s | ~17x |
| 8 | ~0,754 s | ~0,041 s | ~18x |
| 10 | ~6,85 s | ~0,245 s | ~28x |

I numeri sono dipendenti dalla macchina, ma il risultato qualitativo è stabile: il passaggio da scansioni NumPy a bitboard + transposition table rimuove gran parte dell’overhead. A depth 10 entrambi i motori hanno restituito la stessa colonna e lo stesso score nel benchmark usato durante la review.

## 5.4 PerfectSolver: stato attuale

È già presente un primo solver exact separato dall’euristica. Implementa score terminali esatti, weak solve win/draw/loss, alpha-beta, transposition table con bound, pruning delle mosse immediatamente perdenti e narrowing con null-window. È stato validato su posizioni late-game con confronto contro un brute-force indipendente.

100/100 match su classificazione weak late-game nel campione di validazione.

200/200 match su strong score late-game nel campione di validazione.

Non è ancora collegato a `impossible` perché l’opening rimane il caso più costoso.

# 6. Completamento del motore di ricerca e del PerfectSolver

## 6.1 Better move ordering

Per un alpha-beta exact, l’ordine delle mosse è determinante. La priorità proposta è: TT/PV move, vittoria immediata, forced block, move score basato sulle future winning positions, quindi distanza dal centro.

Priorità suggerita:
1. TT/PV move
2. immediate win / forced response
3. moveScore (winning spots creati)
4. center-first ordering

## 6.2 Threat pruning e non-losing moves

Il solver dovrebbe incorporare internamente la logica oggi affidata alla tactical safety net. Se l’avversario ha una sola winning cell immediata, la risposta è forzata. Se ne ha due, la posizione è già persa. Inoltre vanno escluse le mosse che rendono giocabile al turno successivo una winning cell dell’avversario. Questa famiglia di ottimizzazioni è standard nei solver Connect Four exact.

## 6.3 Transposition table più robusta

Entry con `value`, `flag` EXACT/LOWER/UPPER e `best_move`.

Per search depth-limited: memorizzare anche depth o generation.

Per exact solver: considerare tabella fixed-size compatta invece di dict illimitato.

Valutare chiave canonica speculare per condividere risultati tra posizioni mirror.

## 6.4 Symmetry canonicalization

Connect Four è simmetrico rispetto all’asse verticale. Canonicalizzare la chiave come `min(key(position), key(mirror(position)))` riduce memoria e lavoro. È particolarmente utile nell’opening, dove molte linee sono speculari.

## 6.5 Opening strategy

L’opening è il vero ostacolo per un solver exact interattivo. Le opzioni sono tre: opening book precomputato, backend nativo molto veloce, oppure combinazione dei due. La soluzione consigliata è mantenere il protocollo Python ma consentire un lookup exact nelle prime mosse e usare il solver una volta che l’albero è sufficientemente ristretto.

## 6.6 Backend Python o nativo

| Opzione | Vantaggi | Svantaggi | Uso consigliato |
| --- | --- | --- | --- |
| Pure Python bitboard | Distribuzione semplice; ottimo per test e portfolio | Opening exact più costoso | hard/expert; perfect con book |
| Core C++/pybind11 | Prestazioni massime; exact solve più realistico | Build/toolchain più complessi | backend opzionale per impossible |
| Ibrido | Fallback Python + acceleratore nativo | Più codice da mantenere | target finale se i benchmark lo richiedono |

# 7. Packaging e distribuzione

## 7.1 Console entrypoint P0

`pyproject.toml` registra `pefforza-cli = pefforza.cli.play_cli:main` e `pefforza-gui = pefforza.cli.play_gui:main`, ma il pacchetto non contiene ancora `pefforza/cli/`. Una installazione può quindi riuscire e generare comandi che falliscono all’avvio.

pefforza/
└── cli/
    ├── __init__.py
    ├── play_cli.py
    ├── play_gui.py
    └── play_physical.py

I file root possono restare temporaneamente come shim di compatibilità oppure essere rimossi dopo una release di transizione.

## 7.2 Modello PPO nel wheel P0

Il checkpoint `agent/models/notebook_model.zip` non viene incluso automaticamente nel wheel. Di conseguenza la difficoltà neural può funzionare dal sorgente e degradare silenziosamente dopo installazione. Va dichiarato come package data e verificato in CI.

[tool.setuptools.package-data]
pefforza = ["agent/models/*.zip"]

## 7.3 Smoke test di distribuzione

python -m build
python -m venv .venv-dist-test
pip install dist/*.whl
pefforza-cli --help
python -c "from pefforza.constants import DEFAULT_MODEL_PATH; assert DEFAULT_MODEL_PATH.exists()"

# 8. Modalità fisica e computer vision

## 8.1 Correzione mapping display/fisico

Con feed specchiato servono due coordinate diverse: una per disegnare la freccia sul frame già flipped e una per comunicare la colonna fisica reale. Riutilizzare la stessa colonna convertita in entrambi i sistemi può indicare il lato opposto.

display_col  = col
physical_col = COLS - 1 - col

draw_move(display, display_col)
print(physical_col + 1)

## 8.2 BoardStateValidator

La vision non dovrebbe trasformare una singola classificazione HSV direttamente in una mossa AI. Prima va verificato che la board rilevata sia fisicamente e temporalmente plausibile.

Gravity: nessuna pedina sospesa.

Conteggio token compatibile con i turni.

Una transizione valida aggiunge al massimo una pedina.

Nessuna pedina può scomparire tra due stati accettati.

Se la board è terminale non vanno accettate mosse successive.

## 8.3 Stato “uncertain” e tracking temporale

Una cella con bassa confidenza non dovrebbe essere automaticamente trattata come vuota. Si propone un risultato strutturato con token, confidence e validità, seguito da consenso temporale su 3-5 frame. La decisione AI viene presa solo quando la board è stabile.

## 8.4 Calibrazione ArUco

Come evoluzione della calibrazione manuale, quattro marker fiduciali possono fornire corner e ID noti a ogni frame. OpenCV espone `cv.aruco.ArucoDetector.detectMarkers()`, che restituisce i quattro corner di ciascun marker. Questo rende possibile ricostruire automaticamente l’omografia quando la camera o la board si spostano. Se sono noti i parametri intrinseci, conviene anche correggere la distorsione ottica.

# 9. Reinforcement learning / PPO

## 9.1 Action masking

L’ambiente conosce già le colonne valide. È inefficiente spendere sample per insegnare alla policy che una colonna piena è illegale. `MaskablePPO` di SB3-Contrib supporta invalid action masking e richiede anche callback/evaluation specifiche. PettingZoo usa esattamente un `action_mask` binario nel suo ambiente Connect Four.

Passare da PPO a MaskablePPO o rendere l’action mask parte esplicita della policy interface.

Usare MaskableEvalCallback/evaluate_policy compatibili con le mask.

Mantenere comunque una validazione runtime come defense-in-depth.

## 9.2 Osservazione a due piani

Invece di codificare `0/1/2` in una singola matrice, usare due piani binari 6x7: “mie pedine” e “pedine avversarie”. Questo elimina una relazione numerica artificiale tra i token e segue un formato già usato dall’ambiente Connect Four di PettingZoo.

## 9.3 Training più rappresentativo

L’attuale wrapper è più vicino a “PPO contro random” che a vero self-play. Il nuovo training dovrebbe randomizzare chi inizia e usare un curriculum di opponent, evitando che il modello veda solo gli stati tipici del primo giocatore contro un avversario casuale.

Curriculum indicativo:
random -> heuristic -> shallow minimax -> checkpoint pool -> self-play

Randomizzare il giocatore iniziale.

Mantenere un pool di checkpoint storici per ridurre overfitting contro l’ultima policy.

Valutare separatamente performance come player 1 e player 2.

## 9.4 Evaluation strict

La valutazione non dovrebbe correggere silenziosamente una illegal action scegliendo la prima colonna valida. Questo nasconde errori della policy. Le metriche minime proposte sono win rate P1/P2, draw rate, illegal_action_rate, mean game length e inference latency.

# 10. GUI, TTS ed environment

## 10.1 AI fuori dal main thread

La GUI Pygame esegue la ricerca direttamente nel thread principale. Una ricerca da centinaia di millisecondi o secondi blocca eventi, repaint e chiusura finestra. La soluzione è un worker che riceve una copia della board e restituisce la mossa; il loop GUI continua a processare eventi.

## 10.2 Game-over non bloccante

Sostituire `pygame.time.wait()` con uno stato `GAME_OVER` e un timestamp. La finestra rimane responsiva e può offrire restart/quit immediati.

## 10.3 Shutdown TTS

Nella CLI la frase finale può essere accodata dopo lo shutdown del worker voce. Lo shutdown va eseguito dopo la comunicazione del risultato e, se necessario, dopo un flush/join della coda.

## 10.4 Connect4Env

Restituire `board.copy()` da reset/step per evitare mutazioni esterne dello stato interno.

Allineare docstring e semantica della prospettiva del giocatore.

Implementare davvero `rgb_array` oppure rimuoverlo dai render_modes dichiarati.

# 11. Dipendenze, repository e documentazione

## 11.1 Optional dependencies

Il core minimax non dovrebbe richiedere PyTorch, OpenCV, Pygame e TTS. Separare gli extra riduce tempi di installazione, conflitti e superficie di failure.

[project.optional-dependencies]
rl = [...]
vision = [...]
gui = [...]
voice = [...]
all = [...]

## 11.2 Documentazione e notebook

Sostituire i link `file:///C:/...` con link relativi al repository.

Usare i notebook come orchestrazione/visualizzazione, non come seconda implementazione del training.

Centralizzare wrapper e preprocessing nel package importabile.

Mantenere `docs/search_engine.md` come stato vivo del percorso matrix/bitboard/perfect.

## 11.3 Artefatti

Rimuovere `output.png` se è solo una cattura webcam/debug e non un asset intenzionale.

Verificare `assets/structure.png`: estensione e contenuto dovrebbero coincidere.

Se una cattura non doveva essere pubblica, valutare anche la history Git, non solo l’ultima commit.

# 12. Architettura target consigliata

Non è necessario fare questo refactor in un’unica PR. La struttura seguente è una direzione target: le cartelle vanno estratte quando una modifica concreta lo rende utile.

pefforza/
├── core/
│   ├── board.py
│   ├── rules.py
│   └── validation.py
├── agents/
│   ├── protocol.py
│   ├── random.py
│   ├── heuristic.py
│   ├── search/
│   │   ├── bitboard.py
│   │   ├── alphabeta.py
│   │   ├── transposition.py
│   │   └── perfect.py
│   └── neural/
│       ├── policy.py
│       └── training.py
├── envs/
│   └── connect4.py
├── vision/
│   ├── detector.py
│   ├── calibration.py
│   └── tracking.py
├── interaction/
│   └── voice.py
├── controllers/
│   ├── game.py
│   └── physical.py
└── cli/
    ├── play_cli.py
    ├── play_gui.py
    └── play_physical.py

# 13. Difficoltà consigliate

| Tier | Implementazione target | Obiettivo |
| --- | --- | --- |
| easy | random | Gioco accessibile e imprevedibile |
| medium | heuristic/tactical | Giocatore casual con tattica base |
| hard | bitboard alpha-beta depth-limited | Forte e veloce, ma non garantito perfetto |
| expert | bitboard iterative deepening ~300-500 ms | Molto forte con budget controllato |
| impossible | exact solver + opening strategy | Mossa ottimale secondo la soluzione esatta |
| neural | MaskablePPO | Confronto RL vs search classico |

# 14. Strategia di test e criteri di accettazione

## 14.1 Regression test del motore matrix

Board vuota: il motore corretto non deve perdere la PV centrale per effetto dei bound alla root.

Mate-in-1: score sempre entro i limiti e indipendente dal valore `self.depth`.

Budget molto piccolo: ritorno entro una tolleranza definita e board non mutata.

## 14.2 Differential test matrix vs bitboard

Stessa euristica, stessa depth, stesso score e best move su un corpus di posizioni legali.

Con TT e senza TT lo score deve coincidere.

Mirror(position) deve conservare lo score e specchiare correttamente la best move.

## 14.3 Exact solver

Confronto exhaustive su board ridotte 4x4/5x4 quando possibile.

Corpus di posizioni note o reference solver per il 7x6.

Invariant: score sempre compreso nei bound matematici previsti.

Weak solve e strong score coerenti tra loro.

Determinismo per il tier impossible.

## 14.4 CI

Unit test Python 3.10-3.13.

Lint + type checking.

Build wheel e installazione in ambiente pulito.

Smoke test degli entrypoint e presenza model asset.

Benchmark non bloccante con soglie ampie, oppure benchmark separato da CI correctness.

# 15. Roadmap proposta

| Fase | Contenuto | Exit criteria |
| --- | --- | --- |
| 0 - Stabilizzazione | Packaging P0, coordinate physical, TTS, CI wheel | Installazione pulita e smoke test verdi |
| 1 - Search baseline | Patch A già applicata + regression corpus | Matrix engine corretto e deterministico |
| 2 - Bitboard hard | BitPosition + TT + heuristic alpha-beta | Stesso output baseline, speedup misurato |
| 3 - Perfect core | Threat pruning, symmetry, exact scoring, TT robusta | Exact score corretto su corpus/reference |
| 4 - Opening | Opening book/strategy e decisione backend nativo | Impossible interattivo dall’inizio partita |
| 5 - Vision robusta | Validator, tracking, confidence, mapping, ArUco | Niente mossa AI su board instabile/illegale |
| 6 - RL v2 | MaskablePPO, 2-plane obs, curriculum, strict eval | Metriche riproducibili P1/P2 + illegal rate |
| 7 - UX/release | GUI worker, dependencies extras, docs cleanup | Release installabile e presentabile |

# 16. Ordine consigliato delle prossime PR

PR 1: packaging e distribuzione: creare `pefforza/cli`, includere il modello PPO, wheel smoke test.

PR 2: physical correctness: mapping display/fisico, shutdown TTS, state validation minimale.

PR 3: consolidare `BitboardSearchAgent` come backend hard opzionale e ampliare differential tests.

PR 4: PerfectSolver phase 2: threat pruning, symmetry, move ordering e TT compatta.

PR 5: opening strategy e benchmark decisionale Python vs backend nativo.

PR 6: vision tracking/uncertainty/ArUco.

PR 7: RL v2 con MaskablePPO e nuovo evaluation harness.

PR 8: GUI responsiveness, dependency extras, docs finali e release.

# 17. Definition of done per una release “portfolio-grade”

`pip install` da wheel crea CLI funzionanti in ambiente pulito.

Nessun fallback neural silenzioso causato da asset mancanti.

`hard` usa un search engine misurato e deterministico sui casi critici.

`impossible` ha una definizione tecnica chiara: optimal/exact, non solo “molto profondo”.

La modalità fisica non accetta board illegali o instabili come input AI.

PPO ha action masking, evaluation strict e risultati separati per primo/secondo giocatore.

GUI resta responsiva durante AI thinking e game-over.

CI testa sorgente, wheel e asset di runtime.

Documentazione non contiene path locali o notebook divergenti dal package.

Benchmark e regression corpus sono riproducibili da script versionati.

# 18. Riferimenti tecnici

Questi riferimenti non sono dipendenze obbligatorie del progetto; sono fonti utili per le tecniche proposte.

| Riferimento | Perché utile | URL |
| --- | --- | --- |
| Pascal Pons, “Solving Connect Four” | Tutorial step-by-step su alpha-beta, bitboard, transposition table, iterative deepening, direct losing moves e move ordering. | https://blog.gamesolver.org/ |
| SB3-Contrib, MaskablePPO | PPO con invalid action masking e strumenti di evaluation compatibili. | https://sb3-contrib.readthedocs.io/en/master/modules/ppo_mask.html |
| PettingZoo Connect Four | Ambiente Connect Four con osservazione a due piani e action mask legale. | https://pettingzoo.farama.org/1.24.2/environments/classic/connect_four/ |
| OpenCV ArUco | Detection API per marker fiduciali con corner e ID; utile per calibrazione automatica. | https://docs.opencv.org/5.0/tutorials/objdetect/aruco_detection/aruco_detection.html |

# 19. Decisione raccomandata

Percorso consigliato: chiudere prima i P0 di packaging e runtime, poi rendere il bitboard engine il nuovo backend “hard”, mentre il PerfectSolver continua a vivere dietro una API separata finché benchmark e reference tests non dimostrano che è pronto per sostituire “impossible”. In parallelo, la vision va resa state-aware prima di aggiungere modelli più complessi, e il PPO va migliorato con action masking prima di aumentare semplicemente i timestep.

Questo piano privilegia interventi misurabili: ogni sostituzione di componente dovrebbe avere un confronto A/B, un criterio di correttezza e un test che impedisca la regressione del bug che ha motivato il cambiamento.